# العرض الفني: شركة الأفق للحلول التقنية

إشارة إلى المنافسة رقم RFP-2026-201، نتشرف بتقديم عرضنا الفني لتوريد وتركيب شبكة البيانات. للتواصل: م. سامي العتيبي، جوال +966 55 010 0101.

# 1. المستندات النظامية

| المستند | الحالة | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| السجل التجاري | مرفق | 2027-05-01 |
| شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة | مرفقة | لا ينطبق |
| شهادة الزكاة | سارية حتى 2027-04-30 |  |
| شهادة التأمينات الاجتماعية | مرفقة | 2027-01-31 |
| شهادة نطاقات | النطاق البلاتيني | 2027-02-28 |
| الضمان الابتدائي | خطاب ضمان بنكي 2% ساري 90 يوما | 2027-01-18 |

# 2. الحل الفني

نورد 24 محولا من طراز Cisco Catalyst 9300-48P بعدد 48 منفذا لكل محول مع دعم PoE+ وفق IEEE 802.3at.

نورد محولي قلب من طراز Cisco Catalyst 9500 يعملان بتقنية StackWise Virtual لتوفير تكرار كامل دون نقطة فشل واحدة.

الضمان: خمس سنوات من الشركة المصنعة على جميع الأجهزة عبر عقد Cisco Smart Net Total Care.

الدعم الفني: مركز دعم يعمل 24/7 باللغة العربية، وزمن الاستجابة ساعتان للأعطال الحرجة.

# 3. خطة التنفيذ

مدة التنفيذ 75 يوما من تاريخ أمر الشراء: 20 يوما للتوريد، 40 يوما للتركيب، 15 يوما للاختبار والتسليم.

التدريب: 5 أيام لعدد 8 موظفين في مقر العميل. نسلم المخططات النهائية As-built خلال 14 يوما من الاستلام الابتدائي.

# 4. فريق العمل

مدير المشروع م. سامي العتيبي، حاصل على شهادة CCNP Enterprise وخبرة 10 سنوات في مشاريع مماثلة.